Проект: Разработка внутреннего HR-портала.

1. ЦЕЛЬ КОМАНДЫ

Разработать и запустить внутренний HR-портал, который сократит время обработки кадровых запросов на 40% и оцифрует основные процессы (отпуска, справки, онбординг) в течение следующих 4 месяцев, обеспечив высокое качество кода и предсказуемый ритм поставок (спринт каждые 2 недели).

2. РОЛИ И ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Используется принцип RACI. В таблице указаны Accountable (A) и Responsible (R).

| Роль | Имя (Пример) | Зона ответственности | Ключевая точка контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Анна М. | Бэклог, приоритеты, приёмка требований бизнеса, связь со стейкхолдерами HR. | АННА |
| Scrum Master | Дмитрий К. | Фасилитация встреч, защита команды, снятие блокеров, тайминг. | ДМИТРИЙ |
| Backend Lead | Олег В. | Архитектура БД, API, код-ревью бэка, тех. долг, релизы. | ОЛЕГ |
| Backend Dev (2) | Казань / МСК | Разработка серверной логики, интеграции, юнит-тесты. | ОЛЕГ |
| Frontend Lead | Ирина С. | Архитектура клиентской части, UI-Kit, качество верстки. | ИРИНА |
| Frontend Dev | Алексей П. | Разработка интерфейсов, связь с API, багфиксинг. | ИРИНА |
| QA Engineer | Сергей Н. | Тест-план, регресс, автотесты (E2E), качество релиза. | СЕРГЕЙ |

3. ПРАВИЛА КОММУНИКАЦИИ

3.1 Каналы

- Slack / Telegram (Рабочие чаты): Асинхронно. Ежедневные стендапы, срочные вопросы по коду. Время ответа: P2 (2 часа).

- Jira: Асинхронно. Все задачи, баги, статусы. Комментарии только по сути задачи. Время ответа: P3 (4 часа).

- E-mail: Асинхронно. Официальные коммуникации с HR-заказчиком, протоколы встреч.

- Google Meet: Синхронно. Планирования, демо, ретроспективы. Правило: камера включена, если позволяет канал связи.

- Телефонный звонок: Синхронно. Только для P1 (инцидент на проде) или если падает VPN/сервер и нет связи.

3.2 SLA по времени ответа

- P1 (Все упало): 15 минут (звонок).

- P2 (Блокер): 2 часа.

- P3 (Обычный вопрос): 4 часа.

- P4 (FYI): 24 часа.

- Исключение: Разница часовых поясов (МСК vs Армения) +1 час. Если коллега не в сети в свой обед или после 19:00, допускается ответ утром следующего дня, но это нужно пометить эмодзи "👀".

3.3 Правила встреч

- У каждой встречи есть Agenda в приглашении календаря.

- Максимальная длительность: 45-50 минут (хард-стоп).

- Обязателен "Meeting notes" в Confluence в течение 1 часа после встречи.

- Если участник не смог прийти, он обязан прочитать заметки, а не переспрашивать всех в чате.

4. DEFINITION OF DONE (DoD)

Задача считается готовой, когда:

- Код написан и соответствует Code Style (линтер прогнан).

- Написаны юнит-тесты (покрытие новой логики > 80%).

- Прогнан пайплайн CI/CD (сборка зеленая).

- Проведен Code Review (аппрув от тимлида).

- Задача проверена QA на тестовом стенде (регресс не задет).

- Обновлена документация в Confluence (если менялся API или логика).

- Задача задеплоена на Staging и принята PO (Демо).

5. GROUND RULES (8 правил поведения)

- "Работаем в ритме спринта": Мы не меняем требования в середине спринта. Любое "срочно" ждет следующего планирования.

- "Ты в ответе за код": Написал — значит, поддерживай и чини, а не передавай "на откуп" QA.

- "Письменная культура": Все договоренности фиксируем в Jira/Confluence. "На словах" договоренностей не существует.

- "Уважение к фокусу": Используем статусы "Focus" / "Do Not Disturb" в мессенджерах. Никто не имеет права дергать в это время без P1.

- "Без токсичности": Обсуждаем код и задачи, а не личности. Никакого пассивно-агрессивного тона в чатах.

- "Ошибка — это процесс": На ретроспективе ищем причину проблемы, а не виноватого.

- "Удаленка = Офис": Если отошел на обед или по делам днем — отмется в статусе. Иначе все считают тебя онлайн.

- "Менторинг": Сеньоры помогают мидлам, но не пишут код за них. Задача должна развивать разработчика.

6. ПРОЦЕСС ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТОВ

Принцип: решаем быстро и цивилизованно.

- Ступень 1 (1-на-1): Участники пишут друг другу в личку или созваниваются. Срок: 24 часа.

- Ступень 2 (Модерация): Привлекается Scrum Master. Он организует обсуждение, используя факты. Срок: 48 часов.

- Ступень 3 (Арбитраж): Если конфликт влияет на сроки или бюджет, собирается триумвират (Scrum Master + Product Owner + Tech Lead). Их решение финализируется и обжалованию не подлежит.

7. РИТУАЛЫ И РАСПИСАНИЕ (с учетом часовых поясов)

- Москва, Казань, Минск, Санкт-Петербург: MSK (UTC+3)

- Армения (Ереван): UTC+4 (+1 час к Москве)

| Ритуал | Когда | Время (МСК) | Время (Армения) | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Каждый день | 10:00 | 11:00 | Асинхронно в Slack (бот собирает статусы). 5 минут на чтение. |
| Sprint Planning | Понедельник (старт спринта) | 11:00 | 12:00 | Синхронно (Meet). Обсуждаем цели и объем. |
| Backlog Grooming | Среда | 12:00 | 13:00 | Уточнение деталей задач с PO. |
| Sprint Review (Демо) | Пятница (конец спринта) | 14:00 | 15:00 | Демонстрация результата стейкхолдерам. |
| Retrospective | Пятница (после Демо) | 15:00 | 16:00 | Только команда, без заказчика. |

Важно: Встречи в понедельник и пятницу обязательны для всех. Среда — по необходимости (если есть вопросы к заказчику).